Bài 1:

PO: “Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã tham gia buổi sprint review hôm nay. Sprint vừa qua chúng ta tập trung vào goal là cập nhật trạng thái đơn hàng, đây là chức năng thiết yếu trong hệ thống quản lý đơn hàng của chúng ta, hiện tại nhóm phát triển có thể demo phần này”

Dev: Demo chức năng cập nhật trạng thái đơn hàng

Dev: “Như chúng ta đã thấy ở phần danh sách đơn hàng, chúng ta có thể cập nhật trạng thái đơn hàng thông qua nút cập nhật có ở mỗi item, chúng ta sẽ có 3 option trạng thái là chưa giao, đang giao, đã giao”

Skateholder: ”Chức năng cập nhật trạng thái đơn hàng vừa được nhóm phát triển demo rất chi tiết, dễ dàng tiếp cận với người dùng”

Bài 2:

| Role | Goal | Benefit |
| --- | --- | --- |
| Người dùng | Xem thống kê hoạt động người dùng trong tuần | Để xem các hoạt động người dùng đã làm trong tuần |

Acceptance Criteria:

-  After user choose view user weekly activity, system show a table which contain activity, activity status, activity date. Moreover, system also have chart that illustrate the user working hour per week

- The chart data is obtain from time user use to complete all activity

- User can change activity status

Bài 3:

| Ngày 1 | Sprint Planning (Lập kế hoạch Sprint) |
| --- | --- |
| Ngày 2 | Developer bắt đầu phát triển các Item ưu tiên cao nhất. |
| Ngày 3 | Daily Scrum. Dev Team bắt đầu chia sẻ khó khăn/tiến độ. |
| Ngày 4 | Daily Scrum. PO và Designer review giao diện chi tiết của các tính năng. |
| Ngày 5 | Daily Scrum. Hoàn thành chức năng cốt lõi (Ví dụ: tạo cơ sở dữ liệu Task Types). |
| Ngày 6 | Developer bắt đầu Testing và Integration các module. |
| Ngày 7 | Product Backlog Refinement (Làm rõ Product Backlog cho Sprint sau). |
| Ngày 8 | Daily Scrum. Phát hiện và xử lý Bug lớn trong quá trình tích hợp. |
| Ngày 9 | Daily Scrum. QA bắt đầu chạy Test Case cho các tính năng đã hoàn thành. |
| Ngày 10 | Daily Scrum. Phát sinh yêu cầu thay đổi nhỏ từ Stakeholder. |
| Ngày 11 | Daily Scrum. Dev Team thực hiện các điều chỉnh nhỏ và Fix Bug theo báo cáo của QA. |
| Ngày 12 | Đảm bảo mọi tính năng đã sẵn sàng. |
| Ngày 13 | QA thực hiện Testing lần cuối. PO chấp nhận các tính năng đã hoàn thành (Definition of Done). |
| Ngày 14 | Sprint Review (Xem xét Sprint) và Sprint Retrospective (Cải tiến Sprint). |

Chào bạn, tôi sẽ giúp bạn xây dựng Timeline Sprint và ghi lại 5 sự kiện quan trọng dựa trên một ví dụ thực tế. Tôi sẽ sử dụng dự án Ứng dụng Quản lý Nhóm làm việc (Team Management App) đã đề cập trước đó.

a. Timeline Sprint Mẫu (14 Ngày)

Đây là trình tự thời gian tiêu chuẩn cho một Sprint kéo dài 2 tuần trong khung Scrum.

| Ngày | Sự kiện/Hoạt động chính |
| --- | --- |
| Ngày 1 | Sprint Planning (Lập kế hoạch Sprint) và Sprint Kick-off (Bắt đầu Sprint). |
| Ngày 2 | Developer bắt đầu phát triển các Item ưu tiên cao nhất. |
| Ngày 3 | Daily Scrum. Dev Team bắt đầu chia sẻ khó khăn/tiến độ. |
| Ngày 4 | Daily Scrum. PO và Designer review giao diện chi tiết của các tính năng. |
| Ngày 5 | Daily Scrum. Hoàn thành chức năng cốt lõi (Ví dụ: tạo cơ sở dữ liệu Task Types). |
| Ngày 6 | Developer bắt đầu Unit Testing và Integration các module. |
| Ngày 7 | Product Backlog Refinement (Làm rõ Product Backlog cho Sprint sau). |
| Ngày 8 | Daily Scrum. Phát hiện và xử lý Bug lớn trong quá trình tích hợp. |
| Ngày 9 | Daily Scrum. QA bắt đầu chạy Test Case cho các tính năng đã hoàn thành. |
| Ngày 10 | Daily Scrum. Phát sinh yêu cầu thay đổi nhỏ từ Stakeholder. |
| Ngày 11 | Daily Scrum. Dev Team thực hiện các điều chỉnh nhỏ và Fix Bug theo báo cáo của QA. |
| Ngày 12 | "Code Freeze" (Đóng băng code). Đảm bảo mọi tính năng đã sẵn sàng. |
| Ngày 13 | QA thực hiện Regression Testing lần cuối. PO chấp nhận các tính năng đã hoàn thành (Definition of Done). |
| Ngày 14 | Sprint Review (Xem xét Sprint) và Sprint Retrospective (Cải tiến Sprint). |

b. 5 Sự kiện Quan trọng trong Sprint

Dưới đây là 5 sự kiện giả định/thực tế xảy ra trong quá trình phát triển Ứng dụng Quản lý Nhóm, tập trung vào Sprint Goal: Hoàn thành chức năng tạo và tùy chỉnh các loại công việc (Task Types).

1. Hoàn thành sớm Tính năng Cốt lõi

Ngày xảy ra: Ngày 5

Mô tả: Nhóm Dev hoàn thành việc xây dựng API và cơ sở dữ liệu cho phép tạo, sửa, xóa các loại công việc (Task Types) sớm hơn dự kiến 1 ngày.

Ảnh hưởng: Tích cực. Tạo ra một khoảng thời gian đệm (Buffer Time) quý giá để Dev tập trung vào Unit Test chuyên sâu và giúp QA có thêm thời gian chuẩn bị Test Case.

Bài học: Đầu tư thời gian vào ước tính chi tiết trong Sprint Planning giúp đội ngũ tự tin và làm chủ được công việc.

2. Phát hiện Bug Nghiêm trọng trong Tích hợp

Ngày xảy ra: Ngày 8

Mô tả: Trong quá trình tích hợp module Task Types mới với module phân quyền người dùng (Authorization), phát hiện ra lỗi nghiêm trọng khiến người dùng không có quyền admin vẫn có thể chỉnh sửa Task Types chung.

Ảnh hưởng: Tiêu cực. Tốn 1/2 ngày làm việc của 2 Developer để debug và viết lại một phần logic kiểm tra quyền, gây trễ tiến độ hoàn thành các tính năng phụ khác.

Bài học: Luôn ưu tiên kiểm thử tích hợp các module liên quan đến bảo mật và phân quyền ngay sau khi hoàn thành.

3. Stakeholder yêu cầu thay đổi Yêu cầu về Giao diện

Ngày xảy ra: Ngày 10

Mô tả: Trong buổi gặp gỡ không chính thức, một Stakeholder (Head of HR) đề xuất thêm một biểu tượng màu sắc bắt buộc cho mọi Task Type, thay vì là tùy chọn như thiết kế ban đầu, để dễ phân biệt trên Kanban Board.

Ảnh hưởng: Tiêu cực nhẹ. PO đã chấp nhận thay đổi vì nó mang lại giá trị cao, nhưng yêu cầu này khiến nhóm Dev phải tốn thêm khoảng 4 giờ để chỉnh sửa logic và UI, làm giảm thời gian dành cho Regression Testing.

Bài học: Quản lý kỳ vọng và đóng băng phạm vi (Scope) sau Sprint Planning là rất quan trọng để tránh trễ tiến độ.

4. Sự cố Môi trường Staging (Thử nghiệm)

Ngày xảy ra: Ngày 11

Mô tả: Máy chủ Staging (môi trường thử nghiệm cuối cùng trước khi Deploy) gặp sự cố cấu hình, khiến QA không thể chạy Regression Test trong suốt buổi chiều.

Ảnh hưởng: Tiêu cực. Gây trì hoãn công việc của QA, buộc phải làm việc ngoài giờ để đảm bảo việc kiểm thử được hoàn tất và tính năng có thể được chấp nhận đúng hạn (Ngày 13).

Bài học: Thiết lập Hệ thống cảnh báo (Monitoring) cho môi trường Staging/Production để xử lý sự cố môi trường ngay lập tức, không làm gián đoạn luồng làm việc.

5. Buổi Retrospective Hiệu quả

Ngày xảy ra: Ngày 14

Mô tả: Trong Sprint Retrospective, nhóm đã xác định được nguyên nhân chính gây Bug (Sự kiện 2) là do thiếu buổi "Code Review chéo" giữa các thành viên, và thống nhất đưa hoạt động này thành quy trình bắt buộc trước khi Merge Code.

Ảnh hưởng: Tích cực. Nhóm đã xác định được một hành động cải tiến cụ thể và có thể đo lường được để áp dụng ngay vào Sprint tiếp theo, cải thiện chất lượng sản phẩm về lâu dài.

Bài học: Sprint Retrospective là cơ hội vàng để cải tiến liên tục quy trình làm việc, không chỉ là nơi để phàn nàn về khó khăn.

Bài 4:

Kĩ thuật  :  Mad – Sad – Glad kết hợp với 5 Why

- Mục tiêu: Giúp team giải tỏa cảm xúc, tạo không gian an toàn để chia sẻ thật.

- Cách làm:

  - Chuẩn bị bảng với 3 cột: Mad – Sad – Glad.

  - Mỗi thành viên viết ra điều khiến họ tức giận, buồn, hoặc vui trong Sprint.

  - Thảo luận nhóm để lắng nghe và đồng cảm.

- Tác dụng:

- Giúp team “xả” cảm xúc bị dồn nén.

- Tạo sự kết nối và thấu hiểu giữa các thành viên.

- Khơi gợi sự chia sẻ thật thay vì im lặng trong Daily.

5 Whys (Phân tích nguyên nhân gốc rễ)

- Mục tiêu: Tìm ra nguyên nhân sâu xa của stress và bug dồn cuối Sprint.

- Cách làm:

  - Chọn một vấn đề nổi bật (ví dụ: “Bug dồn cuối Sprint”).

  - Hỏi liên tục “Tại sao?” 5 lần để đào sâu đến nguyên nhân gốc.

- Ví dụ:

- Bug dồn cuối Sprint → Tại sao? Vì QA quá tải.

- QA quá tải → Tại sao? Vì dev giao code muộn.

- Dev giao code muộn → Tại sao? Vì chưa có kiểm thử sớm,.… và tiếp tục cho đến khi tìm ra nguyên nhân gốc.

5 Kĩ thuật Retrospective :

- Start – Stop – Continue

Nhóm thảo luận xem nên bắt đầu làm gì Start, ngừng làm gì Stop, và tiếp tục làm gì Continue

- Mad – Sad – Glad

Thành viên chia sẻ cảm xúc theo 3 nhóm: Mad tức giận, Sad buồn, Glad vui

- 4Ls

- Ý nghĩa: Nhóm phản ánh theo 4 khía cạnh:

  - Liked: Điều họ thích

  - Learned: Điều họ học được

  - Lacked: Điều họ thiếu

  - Longed for: Điều họ mong muốn

- Sailboat

- Thuyền: Team

  - Gió: Yếu tố thúc đẩy

  - Mỏ neo: Yếu tố cản trở

  - Đích đến (hòn đảo): Mục tiêu

- Timeline

Vẽ dòng thời gian của Sprint, ghi lại các sự kiện quan trọng, cảm xúc, vấn đề

- Kĩ thuật Mad – Sad – Glad giúp team có thể làm rõ các trạng thái cảm súc trong sprint và kết hợp với 5 why để phân tích các trạng thái cảm súc đó để tìm ra phương hướng giải quyết cho Sprint hiện tại và các Sprint tiếp theo

Bài 5:

(A) Mục tiêu của buổi Sprint Review

- - Tạo bài tập (Assignment Creation) để có thể tạo bài tập cho học viên làm và nộp

(B) Ai sẽ nói gì trong 1 phút mở đầu cuộc họp

PO: Sprint Goal lần này là hoàn thiện tính năng Tạo bài tập – một chức năng quan trọng để giảng viên có thể giao bài cho học viên trong hệ thống e-learning

SM: buổi Sprint Review sẽ kéo dài khoảng 60 phút. Phần demo tính năng chiếm khoảng 20 phút, sau đó chúng ta sẽ dành thời gian cho phản hồi và thảo luận

Dev : tôi sẽ phụ trách phần demo tính năng Tạo bài tập. Trong phần trình bày, tôi sẽ minh họa luồng tạo bài tập cơ bản: mở giao diện giảng viên, nhập dữ liệu mẫu cho bài tập, thiết lập deadline và yêu cầu nộp.

(C) Dev sẽ demo tính năng như thế nào

- Mở giao diện giảng viên: Dev đăng nhập bằng tài khoản giảng viên và truy cập vào dashboard quản lý khóa học.

- Chọn chức năng “Tạo bài tập”: Từ menu khóa học, Dev click vào nút Create Assignment.

- Nhập dữ liệu mẫu: Dev điền tiêu đề bài tập, mô tả ngắn gọn, yêu cầu nộp file PDF, và thiết lập deadline là ngày 30/11.

- Thiết lập tùy chọn bổ sung: Ví dụ, chọn chế độ “Cá nhân” hoặc “Nhóm”, và bật tính năng “Cho phép nộp lại”.

- Trình diễn tình huống lỗi: Dev thử để trống tiêu đề hoặc nhập deadline đã qua để hệ thống hiển thị thông báo lỗi rõ ràng.

- Lưu và hiển thị kết quả: Sau khi nhập đúng dữ liệu, Dev nhấn Save. Bài tập mới xuất hiện trong danh sách bài tập của khóa học.

- Xem từ góc nhìn học viên: Dev đăng nhập bằng tài khoản học viên để chứng minh rằng bài tập vừa tạo đã hiển thị trong giao diện học viên, với đầy đủ thông tin và deadline.

- Kết quả mong đợi: Stakeholders thấy rõ luồng tạo bài tập hoạt động trơn tru, có kiểm tra lỗi, và bài tập hiển thị đúng cho học viên.

Bài 6:

  - (A) Tên Retrospective + kỹ thuật sử dụng

- Tên: “Sprint 12 Retrospective – Mad Sad Glad”

- Kỹ thuật: Mad Sad Glad (giúp team chia sẻ cảm xúc: điều gì khiến họ tức giận, buồn, và vui trong sprint vừa qua).

  - (B) Agenda chi tiết từng giai đoạn (thời gian từng phần)

| Giai đoạn | Nội dung | Thời lượng |
| --- | --- | --- |
| 1. Khởi động | Icebreaker ngắn (ví dụ: mỗi người chia sẻ một từ mô tả sprint vừa qua) | 5 phút |
| 2. Thu thập ý kiến | Mỗi thành viên viết ra điều khiến họ Mad, Sad, Glad lên sticky notes (hoặc Miro board) | 10 phút |
| 3. Nhóm & thảo luận | Gom nhóm các ý kiến tương đồng, thảo luận nguyên nhân và tác động | 15 phút |
| 4. Ưu tiên vấn đề | Dùng dot-voting để chọn 2–3 vấn đề quan trọng nhất cần cải thiện | 10 phút |
| 5. Đề xuất giải pháp | Brainstorm hành động cụ thể để cải thiện | 10 phút |
| 6. Tổng kết | Chốt action items, gán trách nhiệm, hẹn follow-up | 5 phút |

  - (C) Ít nhất 5 Action Items cụ thể sau buổi Retro

Định dạng: Ai – Làm gì – Khi nào – Đo lường thế nào

- Scrum Master – Tổ chức daily standup đúng giờ – Bắt đầu từ sprint 13 – Đo bằng % daily bắt đầu đúng giờ (>=90%).

- Dev A – Viết tài liệu hướng dẫn setup môi trường – Hoàn thành trong tuần đầu sprint 13 – Đo bằng việc tất cả dev mới có thể setup < 1h.

- QA Lead – Thiết lập danh sách test case cần chạy– Hoàn thành trước ngày thứ 5 của sprint 13 – Đo bằng việc danh sách được áp dụng trong ít nhất 2 lần test.

- Dev Team – Giảm số lượng task “chưa rõ yêu cầu” bằng cách làm refinement kỹ hơn – Áp dụng ngay sprint 13 – Đo bằng số bug do misunderstanding giảm ít nhất 30%.

- Product Owner – Chuẩn bị backlog rõ ràng hơn (user story + acceptance criteria) – Hoàn thành trước sprint planning – Đo bằng việc team không còn story bị “thiếu acceptance criteria” trong sprint 13.

Bài 7:

| Phương pháp | Thời gian đề xuất | Phù hợp khi team… | Ưu điểm | Nhược điểm | Điểm số dễ dẫn dắt (1-5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start – Stop – Continue | 30–45 phút | Team cần sự rõ ràng, hành động cụ thể; Sprint bình thường | - Dễ hiểu, dễ triển khai - Tập trung vào hành động thực tế | - Lặp lại dễ gây nhàm chán - Ít đào sâu cảm xúc | 5 |
| Sailboat | 45–60 phút | Team cần nhìn toàn cảnh: mục tiêu, rủi ro, vấn đề cản trở | - Hình ảnh trực quan, thú vị - Phù hợp nhận diện risk & impediments | - Mất thời gian vẽ mô hình - Có thể lan man nếu không kiểm soát | 4 |
| Mad – Sad – Glad | 45 phút | Team cần bộc lộ cảm xúc, đang có xung đột hoặc căng thẳng | - Giúp team chia sẻ cảm xúc thật - Khơi mở vấn đề ẩn giấu | - Dễ chuyển thành phàn nàn - Cần facilitator khéo léo xử lý cảm xúc | 3 |
| 4L (Liked, Learned, Lacked, Longed for) | 40–50 phút | Team muốn phân tích sâu: điều học được, thiếu gì, muốn gì | - Cân bằng cả tích cực & tiêu cực - Khơi gợi insight, bài học | - Dễ bị dài dòng - Team mới có thể khó chia sẻ chiều “Lacked” | 4 |
| KALM (Keep, Add, More, Less) | 30–45 phút | Team cần tối ưu quy trình, cải thiện cách làm việc | - Rõ ràng, thúc đẩy cải tiến quy trình - Thích hợp khi team trưởng thành | - Ít phù hợp nếu team có mâu thuẫn nội bộ | 5 |

Bài 8:

Phút 0: Bạn đứng dậy, giơ tay ra hiệu “Dừng lại ”.

Bạn nói:

“Chúng ta tạm dừng 1 phút nhé. Retro là nơi để cải thiện quy trình, không phải đánh giá cá nhân.
Mình hiểu mọi người đang có nhiều cảm xúc, và điều đó là bình thường.
Giờ chúng ta hít thở sâu 5 giây… rồi bắt đầu lại theo đúng tinh thần của Retro.”

Phút 1: Nhắc lại Working Agreement

“Như thỏa thuận Retro trước:
Không đổ lỗi – Tôn trọng – Lắng nghe – Tập trung vào vấn đề, không tập trung vào người.
Mình đề nghị chúng ta quay lại đúng hành vi này.”

Phút 2: Thiết lập lại vai trò

PO có quyền chia sẻ ý kiến, nhưng team dev & QA là người chọn vấn đề của Sprint.
Mình hứa sẽ để mọi tiếng nói đều được nghe lên.”

(B) Bạn dùng kỹ thuật nào để tránh đổ lỗi cá nhân?

Kỹ thuật dùng ngay: Silent Writing + Mad/Sad/Glad (ẩn danh)

Lý do chọn:

- Tránh tranh luận trực tiếp

- Mọi người viết cảm xúc & vấn đề mà không nêu tên cá nhân

- Giảm va chạm Tester–Dev

- Loại bỏ chen ngang của PO

- Hạn chế người chơi điện thoại (vì phải viết)

Phút 2–8: Silent Writing (viết im lặng 5 phút)

“Trong 5 phút tới, mọi người viết ra:

- Điều làm bạn Mad (bực)

- Điều làm bạn Sad (buồn / thất vọng)

- Điều Glad (tốt)
Không ghi tên người, chỉ ghi sự kiện / tình huống.”

Bạn phát giấy / mở Miro board ẩn danh.

Phút 8–12: Gom nhóm vấn đề theo chủ đề (không theo cá nhân)

Bạn gom card của mọi người vào nhóm như:

- Communication issue

- Delay in testing

- Quality concern

- Undefined acceptance criteria

- Work overload

=> Không hề nhắc tên A hay B.

(C) 3 câu nói “thần chú” khi ai đó đổ lỗi

Thần chú 1 – Chuyển từ “ai” sang “cái gì”

“Chúng ta không hỏi lỗi của ai, mà hỏi vì sao quy trình cho phép việc đó xảy ra.”

Thần chú 2 – Neo vào sự kiện, không neo vào con người

“Mình muốn làm rõ: chúng ta nói về tình huống, không nói về con người.”

Thần chú 3 – Lặp lại mục tiêu Retro

“Retro không phải tìm người sai, mà tìm cách giúp Sprint sau tốt hơn.”

(D) Action Items để xử lý tận gốc vấn đề đổ lỗi

1. Thống nhất lại Definition of Done & quy trình Dev–QA

- Checklist rõ ràng trước khi chuyển bàn giao

- Tiêu chí chất lượng phải được define chung

- Giảm việc Dev bảo QA test không kỹ  ,QA bảo Dev code bẩn

2. Bắt buộc áp dụng “Three Amigos” trước khi bắt đầu task

(Dev – Tester – PO cùng review yêu cầu)
=> Giảm hiểu sai, tránh PO chen ngang sau này.

3. Thiết lập Working Agreement mới: “No blame culture”

- Không nêu tên khi phản ánh vấn đề

- Tập trung sự kiện

- Nếu có mâu thuẫn → 1:1 với Scrum Master, không nói công khai

4. Quy định Retro: Không dùng điện thoại

- Chỉ được dùng khi break

- Nếu cần ghi chép → dùng laptop theo yêu cầu Facilitator

5. Quy định PO phát biểu theo lượt

- PO chỉ tham gia với tư cách stakeholder

- Không can thiệp khi team đang phân tích vấn đề nội bộ