Bài 5:

Kế hoạch tổ chức sprint - scum master

- Thông tin sprint

Tên sprint: Sprint 1 - Chức năng Đăng Ký/Đăng Nhập

Thời gian: 2 tuần (từ 20/11 đến 4/12)

Nhóm phát triển: 1 Project Owner, 1 Scrum Master, 4 Dev, 1 Tester

- Chi tiết các sự kiện Scrum

  - Sprint Planning

Mục tiêu: Lập kế hoạch chi tiết cho Sprint, xác định Sprint Goal và công việc trong Sprint Backlog.

A. Sprint Goal (Mục tiêu Sprint)

Hoàn thiện chức năng đăng ký, đăng nhập, và xây dựng khung trang chủ để khách có thể xem sản phẩm.

B. Product Backlog Items được chọn

| STT | User Story | Ước lượng (Story Points) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Người dùng có thể đăng ký tài khoản | 5 |
| 2 | Người dùng có thể đăng nhập | 5 |
| 3 | Hiển thị danh sách sản phẩm ở trang chủ | 8 |
| 4 | Thiết kế giao diện responsive | 3 |

C. Sprint Backlog (Nhiệm vụ cụ thể)

Thiết kế UI/UX

Tạo API đăng ký/đăng nhập

Kết nối cơ sở dữ liệu

Xây dựng trang chủ và load sản phẩm

Viết Unit Test

Kiểm thử giao diện & chức năng

Cách tổ chức buổi Sprint Planning:

PO trình bày mục tiêu sản phẩm & các User Story.

Team đặt câu hỏi, làm rõ yêu cầu.

Cả team ước lượng bằng Planning Poker.

Dev cam kết số lượng Story có thể hoàn thành.

Scrum Master ghi lại Sprint Goal + Sprint Backlog.

2.2. Daily Scrum (15 phút mỗi ngày)

Mục tiêu: Theo dõi tiến độ, phát hiện sớm trở ngại.

Cách tổ chức:

Diễn ra lúc 9:00 sáng, đứng họp (stand-up meeting).

Mỗi thành viên trả lời 3 câu:

Hôm qua tôi đã làm gì?

Hôm nay tôi làm gì?

Tôi đang gặp trở ngại gì?

Scrum Master làm gì?

Theo dõi backlog qua board (Trello/Jira).

Ghi nhận impediments.

Hỗ trợ giải quyết hoặc báo PO.

2.3. Sprint Review (1–2 giờ)

Mục tiêu: Trình bày sản phẩm đã hoàn thiện cho PO và khách hàng.

Cách tổ chức buổi Review:

Scrum Master giới thiệu mục tiêu Sprint.

Dev demo sản phẩm:

Đăng ký/Đăng nhập

Danh sách sản phẩm trang chủ

PO nhận xét, đặt câu hỏi.

Ghi lại feedback → đưa về Product Backlog.

2.4. Sprint Retrospective (45–60 phút)

Mục tiêu: Cải tiến quy trình cho Sprint tiếp theo.

Cách tổ chức:
Sử dụng mô hình Start – Stop – Continue:

A. Start – Những việc nên bắt đầu

Viết tài liệu API rõ ràng hơn

Kiểm thử tự động (Automation test)

B. Stop – Những việc nên dừng

Commit code sát giờ họp Review

Làm việc không theo nhánh git (branch)

C. Continue – Việc đang làm tốt

Giao tiếp nhanh qua Slack

Daily Scrum đúng giờ

Review code chéo giữa các Dev

Scrum Master tổng hợp và tạo danh sách hành động cải tiến.

3. Kết luận

Với vai trò Scrum Master, bạn chịu trách nhiệm:

Đảm bảo các buổi họp diễn ra đúng quy trình

Hỗ trợ nhóm loại bỏ trở ngại

Giúp nhóm cải tiến liên tục qua từng Sprint

Bài 6:

User story:

- - Tôi là một khách hàng, tôi muốn có chức năng tìm kiếm sản phẩm để tôi có thể nhanh chóng tìm thấy các sản phẩm mình cần.

- - Tôi là một nhân viên, tôi muốn có chức năng cập nhật sản phẩm để tôi có thể nhanh chóng cập nhật thông tin sản phẩm

- - Tôi là một khách hàng, tôi muốn có chức năng giỏ hàng để tôi có thể tổng hợp các sản phẩm tôi đã chọn

- - Tôi là một ông chủ, tôi muốn có chức năng bảo trì hệ thống hàng tháng để có thể duy trì về lâu dài

- - Tôi là một nhân viên, tôi muốn có chức năng xem thông tin sản phẩm để tôi biết hàng nào sắp hết

- - Tôi là một nhân viên, tôi muốn có chức năng xóa sản phẩm để loại bỏ các sản phẩm đã quá hạn

- - Tôi là một ông chủ, tôi muốn có chức năng theo dõi tiến độ để theo dõi nhân viên hàng tuần

| Priority | User Story | Story point |
| --- | --- | --- |
| Medium | tìm kiếm sản phẩm | 5 |
| Medium | cập nhật sản phẩm | 5 |
| High | giỏ hàng | 8 |
| High | bảo trì hệ thống | 8 |
| Medium | xem thông tin sản phẩm | 5 |
| Medium | xóa sản phẩm | 5 |
| High | theo dõi tiến độ | 8 |

Bài 7:

- User story:

- - Tôi là một khách hàng, tôi muôn chức năng thanh toán qua ngân hàng để tôi có thể thanh toán qua ngân hàng

- - Tôi là một khách hàng, tôi muốn tìm kiếm phim theo thể loại để tôi có thể chọn phim phù hợp với sở thích.

- - Tôi là một khách hàng, tôi muốn chức năng xem danh sách phim đang chiếu để tôi biết các phim đang chiếu hiện tại

- - Tôi là một khách hàng, tôi muốn chức năng đánh giá phim để biết có nên xem phim đó hay không

- - Tôi là một khách hàng, tôi muốn chức năng phẩn hòi phim để đưa ra ý kiến của tôi về phim vừa xem

- - Tôi là ông chủ, tôi muốn chức năng báo cáo tổng hợp để xem năng suất nhân viên cuối tháng

- - Tôi là khách hàng tôi muốn có chức năng đánh giá chất lượng rạp để phản hồi cho những người muốn biết chất lượng rạp

User story map:

| Các bước | Chi tiết |
| --- | --- |
| Tìm kiếm phim | Tôi muốn tìm kiếm sản phẩm theo tên, thể loại, lượt đánh giá, lượt xem |
| Xem đánh giá, mô tả phim | Tôi muốn đưa ra cái nhìn tổng quan khi chọn phim dựa trên phàn hồi của những người đi trước |
| Chọn nước, bỏng | Tôi muốn đa dạng việc xem phim của mình hơn là việc chỉ ngồi và xem |
| Thanh toán vé | Tôi muốn xem lịch sử thanh toán |

| Priority | User story | Story point |
| --- | --- | --- |
| Low | Thanh toán qua ngân hàng | 3 |
| Medium | Tìm kiếm phim theo thể loại | 5 |
| Meidum | Xem danh sách phim | 5 |
| High | Đánh giá phim | 8 |
| High | Phẩn hòi phim | 8 |
| High | Báo cáo tổng hợp | 8 |
| High | đánh giá chất lượng rạp | 8 |

Bài 8:

1. Cuộc họp Daily Scrum (Mô phỏng)

**Thành viên 1**

- Hôm qua: Hoàn thành API đăng ký tài khoản và viết Unit Test.

- Hôm nay: Tích hợp API với frontend và kiểm thử luồng đăng ký.

- Trở ngại: Không có.

**Thành viên 2**

- Hôm qua: Tối ưu logic đăng nhập và xử lý JSON Web Token.

- Hôm nay: Kiểm thử bảo mật endpoint đăng nhập.

- Trở ngại: Token đôi lúc hết hạn sớm hơn dự kiến.

**Thành viên 3**

- Hôm qua: Xây dựng API tìm kiếm sản phẩm.

- Hôm nay: Tối ưu truy vấn theo từ khóa và phân trang.

- Trở ngại: Tốc độ truy vấn dữ liệu chậm khi lượng sản phẩm lớn.

**Thành viên 4**

- Hôm qua: Tích hợp API thanh toán thử nghiệm.

- Hôm nay: Làm việc với hệ thống thanh toán để xử lý callback.

- Trở ngại: API thanh toán trả về lỗi 500 không rõ nguyên nhân.

2. Các trở ngại & Hướng giải quyết

- Trở ngại: Token hết hạn sớm hơn dự kiến

Giải pháp: Kiểm tra lại thời gian sống (TTL) của JWT và đảm bảo đồng bộ thời gian hệ thống.

- Trở ngại: Tốc độ truy vấn tìm kiếm chậm

Giải pháp: Tối ưu câu truy vấn, thêm index cho cột tìm kiếm, hoặc sử dụng caching.

- Trở ngại: API thanh toán trả lỗi 500

Giải pháp: Làm việc với đội API để xem log phía server và xác định nguyên nhân.

3. Điều chỉnh tiến độ & Kế hoạch

Scrum Master ghi nhận các trở ngại và điều phối xử lý ngay trong ngày. Nếu các vấn đề không thể giải quyết nhanh, sẽ tạo ticket riêng trong backlog và đưa vào cuộc họp Sprint Retrospective.